АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25 » июня  2020 года                                                           № 24

# «Об утверждении муниципальной программы Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области « Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории  Пионерского сельского поселения на 2020-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, законом Смоленской области от 30.10.2014 № 141-з «О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения», Уставом  Пионерского сельского поселения Смоленского района  Смоленской области, Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области « Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2021 годы» (Приложение №1).

2. Главному бухгалтеру администрации Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области Карповой В.Е. предусмотреть при формировании бюджета Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на очередной финансовый год финансирование на реализацию муниципальной программы Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2021 годы».

Опубликовать данное постановление на официальном сайте Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области http://pioner.smol-ray.ru.

3. Контроль за реализацией муниципальной программы Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2021 годы» оставляю за собой.

| # Глава муниципального образования # Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | А.П. Кутузов |
| --- | --- |

Приложение №1

к Постановлению Главы Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от « 25 » июня 2020 г. № 24

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории 
Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»

на 2020-2021 годы

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и  приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2020-2021 годы

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области « Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2020-2021 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ); Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ); Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039; Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156; Закон Смоленской области от 30.10.2014 № 141-з «О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения» (далее - Закон № 141-з); СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64; СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.88 № 4690-88. |
| Цели и задачи муниципальной Программы | Целью настоящей Программы является создание более благоприятных условий жителям Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и сокращение мест несанкционированного размещения ТКО на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. Задачами Программы являются: - Обеспечение территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области местами накопления ТКО (контейнерными площадками), соответствующими требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. - Приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора. - Повышение уровня благоустройства территорий многоквартирных жилых домов, частного сектора. |
| Заказчик муниципальной Программы | Муниципальное образование Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Исполнители муниципальной Программы | Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Сроки реализации муниципальной Программы | Программа реализуется в течение 2020-2021 годов |
| Объем и источники финансирования муниципальной Программы | Финансирование мероприятий по строительству контейнерных площадок и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области осуществляется за счет средств бюджета Смоленской области и бюджета Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 583,833 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 383,833 тыс. рублей; 2021 год - 200,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | - улучшение санитарно-гигиенического состояния территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области; - сокращение количества мест несанкционированного размещения ТКО; - обеспечение комфортных условий проживания населения Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |

### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Настоящая Программа разработана для решения задач  по строительству новых контейнерных площадок и приобретение бункеров для сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и охраны окружающей среды.

Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТКО.

Так, согласно статье 8 Закона № 89-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов и городских округов в области обращения с ТКО относятся, в том числе, создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО.

На территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области проживает 1145 человек. Площадь поселения 166,4200 кв.км.

Пунктом 3 статьи 8 Закона № 89-ФЗ установлено, что органы местного самоуправления муниципального района осуществляют все вышеуказанные полномочия в области обращения с ТКО, на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории.

Согласно пункту 3 статьи 14 Закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи.

Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).

Законом № 141-з за сельскими поселениями Смоленской области закреплен, в том числе, вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 18 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ, а именно участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию ТКО.

Таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений Смоленской области относятся создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, а также определение схемы размещения мест (площадок)  накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО.

Обозначены места сбора ТКО. Сбор и вывоз отходов на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области осуществляется на планово-регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными правилами. Вывоз мусора осуществляется специализированной техникой. Но при загрузке содержимого контейнера в кузов автомобиля часть мусора разносится ветром по прилегающей территории.

Возникла необходимость строительства  площадок. На территории жилого фонда, как муниципального, так и частного, должны быть определены специальные места для размещения контейнеров, созданы наилучшие условия для сбора отходов и работы специального автотранспорта. Строительство площадок позволит не только украсить эстетический вид улиц, но и будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом.

Контейнерные площадки должны быть построены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 и СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 
№ 4690-88.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является реализация данной программы: Строительство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение  бункеров для сбора крупногабаритного мусора.

Применение программно-целевого метода позволит планомерно осуществлять решение задач и реализацию мероприятий Программы, своевременно координировать действия их исполнителей, а также позволит системно направить финансовые средства местного бюджета.

#### 2. Основные цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является создание более благоприятных условий жителям Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и сокращение мест несанкционированного размещения ТКО на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Задачами   Программы  являются:

- Обеспечение территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области местами накопления ТКО (контейнерными площадками), соответствующими требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

- Повышение уровня благоустройства территорий  многоквартирных жилых домов, частного сектора.

3. Срок реализации программы

Программа рассчитана на  2020 – 2021  годы.

#### 4. Основные мероприятия  Программы

В рамках Программы реализуются мероприятия по  строительству контейнерных площадок, которые включают в себя:

- Создание (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов .

-    Приобретение бункеров для накопления крупногабаритного мусора.

5.  Объем и источники финансирования Программы

Финансирование  мероприятий по строительству контейнерных площадок и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области осуществляется за счет средств бюджета Смоленской области и бюджета Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 583,833 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 383,8 тыс. рублей;

2021 год - 200,0 тыс. рублей.

6. Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация Программы позволит:

- Улучшить санитарное состояние территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

- Сократить количество мест несанкционированного размещения ТКО.

- Обеспечить комфортные условия проживания населения Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

7. Контроль за исполнением Программы.

Контроль  за  реализацией Программы осуществляется администрацией Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области Прием обустроенных площадок осуществляется представителями администрации Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Обустроенные площадки с прилегающими к ним территориями обслуживаются специализированными организациями (предприятиями).

Приложение № 1

к муниципальной программе Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2021 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

## муниципальной программы Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2021 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне ния | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Строительство новых площадок для накопления ТКО | 2020 | 289,880 |  | 286,981 |  | 2,899 |  | Администрация Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
|  |  | 2021 | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  | Приобретение бункеров для сбора крупногабаритного мусора. | 2020 | 93,958 |  | 93,019 |  | 0,939 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям: |  | 583,838 |  | 380,00 |  | 203,838 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2021 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «Строительство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов и приобретение бункеров сбора крупногабаритного мусора на территории Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2020-2021 годы»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 13 | 9 |
| 2 | Количество приобретенных бункеров для сбора крупногабаритного мусора | шт. | 6 |  |